REKAPAN LOGBOOK AKTIVITAS MAGANG MAHASISWA

Sistem Informasi Manajemen Magang Mahasiswa | Periode: 10 Agustus 2026 – 05 Oktober 2026
Ketentuan Kerja: WFO (Senin, Rabu, Kamis) | WFH (Selasa, Jumat) | OFF (Sabtu, Minggu)

| Tanggal | Nama: Evan (Fullstack Software Engineer) • Project: SIM Magang Pemkot Surabaya |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanggal & Mode | Report (Aktivitas) | Problem (Kendala) | Solution (Solusi) | To-do (Rencana Lanjut) |
| Senin 10 Agt 2026 [WFO] | Onboarding magang di kantor dinas, koordinasi pembagian tim pengembang, instalasi environment lokal (PHP 8.3, Composer, Node.js, PostgreSQL), dan inisialisasi repositori Git proyek. | Perbedaan versi ekstensi PHP lokal dengan kebutuhan framework Laravel 11/12. | Konfigurasi php.ini lokal untuk mengaktifkan ekstensi PDO pgsql, mbstring, dan curl. | Merancang arsitektur database awal untuk skema pendaftaran magang. |
| Selasa 11 Agt 2026 [WFH] | Perancangan basis data relasional PostgreSQL. Membuat migrasi awal skema tabel users, agency_profiles, units, dan relasi profil mahasiswa. | Hubungan relasi foreign key antara user dan agency profile perlu mendukung multi-tenant dinas. | Menggunakan foreign key nullable agency_profile_id pada tabel users untuk isolasi multi-tenant. | Mengembangkan form profil mahasiswa dan integrasi Laravel Breeze. |
| Rabu 12 Agt 2026 [WFO] | Implementasi autentikasi akun mahasiswa dan form pelengkapan profil (NIM, universitas, jurusan, telepon). | Validasi NIM unik perlu diselaraskan dengan universitas asal mahasiswa agar tidak bentrok. | Menerapkan rule validasi unique gabungan antara nim dan university_id. | Membangun modul pemilihan unit kerja dinas dan pengecekan kuota. |
| Kamis 13 Agt 2026 [WFO] | Membangun modul pendaftaran magang sisi mahasiswa dengan pemilihan dinas dan unit kerja yang memiliki kuota aktif. | Tampilan pemilihan unit kerja awal menggunakan radio button cards yang memakan terlalu banyak ruang vertikal. | Merefaktor pemilihan unit menjadi dropdown dinamis yang menampilkan sisa kuota secara real-time. | Membuat seeder instansi kedinasan Surabaya dan unit kerja pendukung. |
| Jumat 14 Agt 2026 [WFH] | Menyusun seeder instansi dinas Pemkot Surabaya (DatabaseSeeder) dan merapikan layout formulir pendaftaran. | Duplikasi entri seeder saat perintah db:seed dijalankan berulang. | Menggunakan metode firstOrCreate() pada seluruh pembuatan master data seeder. | Merancang alur verifikasi berkas pendaftaran di portal Admin Dinas. |
| Sabtu 15 Agt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu 16 Agt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin 17 Agt 2026 [WFO] | Mengikuti peringatan HUT RI di kantor dinas dilanjutkan evaluasi sprint 1 dan pemetaan alur seleksi berkas magang. | Kebutuhan standardisasi tahapan seleksi berkas agar transparan bagi pendaftar. | Merumuskan state lifecycle pendaftaran: pending, verified, accepted, rejected. | Mengimplementasikan controller seleksi pendaftaran di dashboard Admin Dinas. |
| Selasa 18 Agt 2026 [WFH] | Mengembangkan logika transisi status pada model Application dan controller seleksi admin dinas. | Status yang tidak valid bisa lolos jika pengguna mengirim payload HTTP manual. | Menambahkan form request validation ketat untuk parameter status dan alasan penolakan jika rejected. | Membuat antarmuka tabel seleksi pelamar di dashboard Admin Dinas. |
| Rabu 19 Agt 2026 [WFO] | Membangun tabel seleksi pendaftaran admin dinas dengan filter status, tombol verifikasi berkas, dan modal penolakan. | Tabel data pelamar terpotong saat dibuka pada layar monitor beresolusi rendah. | Membungkus tabel dengan container responsive overflow-x-auto dan penataan kolom ringkas. | Memulai pengembangan modul Logbook harian aktivitas magang mahasiswa. |
| Kamis 20 Agt 2026 [WFO] | Mengembangkan fitur CRUD Logbook mahasiswa (input tanggal, deskripsi pekerjaan, unggah foto bukti kegiatan). | Format tanggal logbook rentan tidak seragam antara browser mobile dan desktop. | Menggunakan input date standar ISO YYYY-MM-DD dengan casting Carbon di model Logbook. | Menambahkan validasi tipe MIME dan batas ukuran file foto lampiran logbook. |
| Jumat 21 Agt 2026 [WFH] | Menambahkan validasi keamanan unggahan file logbook dan konfigurasi disk private storage. | Mahasiswa berpotensi mengunggah file non-gambar (seperti script PHP/HTML) pada lampiran logbook. | Memperketat rule validasi mimes:jpg,jpeg,png dengan ukuran maksimal 2048 KB. | Merancang modul Pembimbing Lapangan (Mentor Dinas) untuk verifikasi logbook. |
| Sabtu 22 Agt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu 23 Agt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin 24 Agt 2026 [WFO] | Mengembangkan role Mentor Dinas (role: mentor) dan tabel pivot Placement untuk penempatan mahasiswa. | Kebutuhan mapping satu mentor membimbing beberapa mahasiswa dari universitas berbeda. | Merancang relasi hasMany mahasiswa pada User mentor melalui model Placement. | Mengimplementasikan dashboard bimbingan khusus mentor dinas. |
| Selasa 25 Agt 2026 [WFH] | Membangun dashboard mentor dinas dengan statistik mahasiswa bimbingan aktif dan logbook yang menunggu ACC. | Mentor berpotensi melihat data bimbingan dari dinas instansi lain jika query tidak di-scope. | Menambahkan global scope / middleware tenant scoping berdasarkan agency_profile_id. | Membangun fitur verifikasi logbook (Approval dan Catatan Feedback). |
| Rabu 26 Agt 2026 [WFO] | Mengembangkan halaman verifikasi logbook mahasiswa di sisi mentor: tombol ACC, tombol revisi, dan form catatan evaluasi. | Mentor tidak bisa memberikan koreksi deskriptif jika kegiatan mahasiswa belum sesuai. | Menambahkan kolom feedback dan status verifikasi di tabel logbooks. | Membuat rekap kehadiran dan statistik logbook per mahasiswa. |
| Kamis 27 Agt 2026 [WFO] | Membangun halaman detail profil bimbingan mahasiswa di portal mentor dengan timeline riwayat logbook lengkap. | Jumlah entri logbook yang banyak menyebabkan halaman lambat dimuat. | Menerapkan pagination 10 entri per halaman pada riwayat logbook mahasiswa. | Melakukan review performa query pada daftar bimbingan mentor. |
| Jumat 28 Agt 2026 [WFH] | Optimasi performa query database pada portal mentor dan perbaikan issue query N+1 pada data profil mahasiswa. | Pemanggilan $placement->application->user->studentProfile memicu query berulang di perulangan @foreach. | Menerapkan eager loading with(['application.user.studentProfile']) pada controller mentor. | Menyiapkan integrasi modul Perguruan Tinggi / Universitas. |
| Sabtu 29 Agt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu 30 Agt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin 31 Agt 2026 [WFO] | Mengembangkan modul Perguruan Tinggi (role: universitas): manajemen profil kampus dan pemantauan mahasiswa terdaftar. | Universitas memerlukan akses untuk memantau apakah mahasiswanya diterima atau ditolak di dinas. | Membuat tabel monitoring pelamar kampus dengan filter status seleksi dinas. | Menangani masalah asset storage symlink yang sering 404 pada local server. |
| Selasa 01 Sep 2026 [WFH] | Investigasi dan perbaikan aset logo instansi mitra yang mengalami HTTP 404 (LRN-001). | Symlink public/storage belum terhubung ke storage/app/public di sistem operasi Windows. | Menjalankan php artisan storage:link dan menambahkan fallback logo SVG resmi jika file tidak ditemukan. | Audit keamanan query mentah di seluruh service dan model. |
| Rabu 02 Sep 2026 [WFO] | Audit keamanan database PostgreSQL: mengeliminasi celah SQL Injection pada filter dinamis (LRN-002). | Penggunaan interpolasi string langsung di dalam DB::raw() berisiko injeksi dan error tipe data. | Mengubah seluruh query ke Eloquent Query Builder dengan array parameter binding eksplisit. | Standardisasi penanganan fallback logo instansi baru tanpa tebak nama. |
| Kamis 03 Sep 2026 [WFO] | Menghapus heuristik tebak nama instansi dan menstandardisasi logo fallback default resmi (LRN-003). | Instansi baru yang logonya kosong keliru menampilkan logo Diskominfo karena substring matching str_contains. | Mengganti logika dengan fallback SVG resmi default-agency.svg dan menambahkan alur provisi akun dinas. | Memperbaiki masalah otorisasi berkas laporan akhir mahasiswa. |
| Jumat 04 Sep 2026 [WFH] | Menyelesaikan masalah otorisasi storage serving (403 forbidden) pada berkas laporan akhir (LRN-004). | URL berkas laporan bertabrakan dengan signature serve storage privat. | Membuat route dedicated /final-report/download/{id} dengan otorisasi berbasis role pengguna. | Menyiapkan proteksi kuota unit agar tidak berkurang ganda. |
| Sabtu 05 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu 06 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin 07 Sep 2026 [WFO] | Membangun proteksi pengurangan kuota unit secara atomic di database transaction (LRN-005). | Permintaan seleksi paralel berpotensi menyebabkan double-decrement kuota unit dinas. | Menggunakan DB::transaction() dan locking lockForUpdate() saat mengubah kuota unit. | Mengembangkan halaman publik verifikasi surat penerimaan magang. |
| Selasa 08 Sep 2026 [WFH] | Membangun fitur verifikasi keaslian surat penerimaan magang dengan hash token dan QR Code (LRN-005 & LRN-007). | Surat penerimaan magang format PDF rentan dipalsukan jika tidak memiliki verifikator digital. | Menghasilkan token SHA-256 unik per surat yang mengarah ke endpoint /verify-letter/{token}. | Melakukan pengujian antarmuka pada tampilan layar ponsel (mobile-first). |
| Rabu 09 Sep 2026 [WFO] | Audit antarmuka mobile-first: memperbaiki tabel yang melebar dan tata letak kartu aksi (LRN-009). | Pengguna smartphone harus scroll horizontal sangat jauh untuk melihat tombol aksi tabel. | Mendesain kartu responsif vertikal untuk breakpoint < 640px dengan tombol aksi ukuran sentuh ideal. | Menambahkan proteksi konfirmasi ganda pada aksi penghapusan data master. |
| Kamis 10 Sep 2026 [WFO] | Menambahkan modal konfirmasi ganda (double-confirmation modal) untuk aksi hapus instansi & kampus (LRN-010). | Risiko terhapusnya data universitas/instansi yang sudah memiliki relasi data mahasiswa aktif. | Mengharuskan pengguna mengetik nama entitas sebagai konfirmasi sebelum aksi hapus permanen dieksekusi. | Membangun Agency Control Center bagi Super Admin. |
| Jumat 11 Sep 2026 [WFH] | Membangun Pusat Kendali Alur Dinas (Agency Hub) bagi Super Admin (LRN-011). | Super Admin kesulitan memantau dinas mana saja yang belum memiliki akun admin resmi. | Menambahkan indikator status akun Belum Ada Akun vs Akun Aktif serta tombol buat akun instan. | Mengembangkan modul sertifikat kelulusan digital. |
| Sabtu 12 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu 13 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin 14 Sep 2026 [WFO] | Mengembangkan modul sertifikat kelulusan digital dengan nomor seri otomatis dan QR hash acak (LRN-013). | ID numerik sekuensial pada sertifikat mudah ditebak oleh pihak luar (risiko IDOR). | Menerapkan kolom certificate_hash acak 32 karakter untuk verifikasi publik di /verify-certificate/{hash}. | Mencegah mahasiswa mendaftar ganda saat sudah aktif magang. |
| Selasa 15 Sep 2026 [WFH] | Membangun Integrity Guard pencegahan pengajuan ganda (duplicate application guard) (LRN-014). | Mahasiswa yang sudah berstatus aktif dapat mengirim formulir pendaftaran baru yang merusak data penempatan. | Menambahkan pengecekan di controller dan database constraint untuk mencegah pendaftaran duplikat. | Menstandardisasi posisi vertikal kartu statistik dashboard. |
| Rabu 16 Sep 2026 [WFO] | Merapikan alignment vertikal angka metrik kartu statistik di dashboard seluruh peran (LRN-016 & LRN-030). | Panjang judul kartu yang bervariasi menyebabkan posisi angka metrik naik-turun tidak sejajar. | Menata struktur flexbox dengan mt-auto sehingga baseline angka selalu sejajar sempurna. | Menangani alur mahasiswa yang mengundurkan diri (resigned). |
| Kamis 17 Sep 2026 [WFO] | Mengintegrasikan status pengunduran diri (resigned) dan pemulihan kuota unit kerja otomatis (LRN-017). | Mahasiswa yang mengundurkan diri tetap tampil berstatus aktif dan kuota unit dinas tertahan. | Menambahkan transisi status resigned, memulihkan kuota unit (+1), dan mengarsipkan penempatan. | Menambahkan validasi prasyarat kelulusan magang. |
| Jumat 18 Sep 2026 [WFH] | Membangun validasi prasyarat kelulusan: tombol kelulusan terkunci sebelum nilai evaluasi masuk (LRN-018). | Admin dinas dapat meluluskan mahasiswa secara prematur sebelum mentor mengisi lembar evaluasi. | Menambahkan gate check has('evaluation') sebelum aksi kelulusan dapat diproses. | Mengembangkan modal preview dokumen laporan akhir dan lightbox foto logbook. |
| Sabtu 19 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu 20 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin 21 Sep 2026 [WFO] | Mengembangkan modal interaktif live preview berkas PDF laporan akhir dan lightbox foto logbook (LRN-019). | Pembimbing harus mengunduh file laporan berulang kali hanya untuk memeriksa kelengkapan draf. | Memasang modal preview PDF tersemat (embedded iframe) dan modal foto popup interaktif. | Mengatasi memory leak pada serialisasi model Eloquent. |
| Selasa 22 Sep 2026 [WFH] | Investigasi dan perbaikan memory exhaustion 512MB pada serialisasi model Eloquent (LRN-020). | Pemanggilan relasi rekursif di accessor model memicu circular dependency saat di-encode ke JSON. | Menghapus recursive call pada model dan membatasi relasi yang di-append otomatis. | Standardisasi arsitektur status magang dengan BackedEnum PHP 8.2. |
| Rabu 23 Sep 2026 [WFO] | Migrasi seluruh representasi status magang ke PHP 8.2 BackedEnum ApplicationStatus (LRN-021 & LRN-022). | TypeError saat fungsi string seperti strtolower() menerima objek Enum di template Blade. | Memastikan seluruh pemanggilan Enum di Blade mengekstrak property ->value secara type-safe. | Memperbaiki alur seleksi admin dan integrasi QR TTE surat balasan. |
| Kamis 24 Sep 2026 [WFO] | Menata ulang halaman seleksi admin menjadi kartu pipeline interaktif dan integrasi QR TTE offline (LRN-023). | API QR eksternal sering timeout saat server tidak memiliki akses internet langsung. | Memigrasikan generator QR ke package lokal simplesoftwareio/simple-qrcode yang bekerja 100% offline. | Menyiapkan framework otomasi pengujian browser headless lokal. |
| Jumat 25 Sep 2026 [WFH] | Menyiapkan runner visual Playwright dan Puppeteer lokal mengunci ke Google Chrome sistem (LRN-025 & LRN-033). | Driver internal Playwright mengalami kendala 404 CDN di environment IDE. | Mengunci runner ke saluran Google Chrome sistem (channel: 'chrome') dengan mode eksekusi mandiri. | Menyelesaikan harmonisasi kuota dinas dan standardisasi portal mahasiswa. |
| Sabtu 26 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu 27 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin 28 Sep 2026 [WFO] | Harmonisasi kuota dinas vs unit, perbaikan fungsi delete logbook, dan standardisasi lebar halaman (LRN-026 & LRN-027). | Terjadi disparitas lebar container halaman antara profil (max-w-4xl) dan logbook (max-w-7xl). | Menstandarkan seluruh halaman portal mahasiswa ke container max-w-7xl yang seragam. | Mengembangkan fitur status akun pengguna dan indeks database. |
| Selasa 29 Sep 2026 [WFH] | Mengembangkan fitur toggle status akun Aktif/Nonaktif dan menambahkan indeks foreign key PostgreSQL. | Query pencarian pengguna melambat seiring bertambahnya data transaksi. | Menambahkan index komposit pada kolom foreign key dan status pengguna. | Membangun modul pesan instan (Chat) lintas-role. |
| Rabu 30 Sep 2026 [WFO] | Mengembangkan modul Chat real-time lintas-role (Admin, DPL, Mentor, Mahasiswa) dengan percakapan personal dan grup. | Respon endpoint fetch /chat/api/* mengembalikan redirect 302 jika validasi gagal. | Mengonfigurasi shouldRenderJsonWhen agar endpoint chat konsisten membalas format JSON 422 (LRN-039). | Menambahkan fitur lampiran media privat dan prioritas pesan kedinasan. |
| Kamis 01 Okt 2026 [WFO] | Mengembangkan penyimpanan lampiran chat privat (foto, audio, PDF) dan Chat Priority Engine (LRN-041 & LRN-042). | Pesan penting terkait tenggat magang atau seleksi mendesak tertimbun di daftar chat. | Membangun Smart Priority Engine berbasis status lifecycle magang dengan badge urgensi otomatis. | Mengembangkan modul Dosen Pembimbing Lapangan (DPL Kampus). |
| Jumat 02 Okt 2026 [WFH] | Mengembangkan portal Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): monitoring bimbingan, verifikasi logbook, dan form evaluasi akademik. | Perlunya pemisahan peran dan kewenangan antara DPL Kampus (akademik) dan Mentor Lapangan (teknis dinas). | Mengimplementasikan scoping query berbasis academic_advisor_id terisolasi dari mentor dinas. | Melaksanakan audit pengujian komprehensif pada Controller Dosen. |
| Sabtu 03 Okt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu 04 Okt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin 05 Okt 2026 [WFO] | 1) Melaksanakan pengujian menyeluruh Controller Dosen (Dashboard, Monitoring, Logbook, Evaluasi, Anti-IDOR Role Guard). 2) Membuat slide presentasi interaktif PPTX V2 dan Web Presentation Deck dengan bukti fisik Before vs After. 3) Melakukan sanitasi codebase: eliminasi controller & view mati Pembimbing/, merapikan 33 skrip scratch ke scripts/archive/, dan penguatan test suite hingga 177 test lulus 100% (Strict Exit Code 0). 4) Melakukan commit dan push ke remote branch AkhirMagang-Evan. | Terdapat dependensi PHP GD pada unit test chat serta file temporary PPT yang mengotori status git. | Merefaktor test ke UploadedFile::fake()->create(), menambahkan ~$* ke .gitignore, dan merapikan folder skrip (LRN-043). | Menyelesaikan laporan rekapitulasi logbook akhir magang dan persiapan presentasi evaluasi hasil. |