REKAPAN LOGBOOK AKTIVITAS MAGANG MAHASISWA

Sistem Informasi Manajemen Magang Mahasiswa | Periode: 10 Agustus 2026 – 12 Oktober 2026
Ketentuan Kerja: WFO (Senin, Rabu, Kamis) | WFH (Selasa, Jumat) | OFF (Sabtu, Minggu)

| TANGGAL | Nama Mahasiswa: Raveldo (Web Developer / Software Engineer) Instansi Magang: Pemerintah Kota Surabaya ¦ Pembimbing Akademik: Retno Mumpuni, S.Kom., M.Sc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanggal & Mode | Report (Aktivitas Kerja) | Problem (Kendala) | Solution (Solusi & Hasil) | To-do (Rencana Lanjut) |
| Senin, 10 Agt 2026 [WFO] | Onboarding magang di kantor dinas, koordinasi pembagian tim pengembang, inisialisasi lingkungan lokal (PHP 8.3, Composer, Node.js), pembuatan repositori Git, dan inisialisasi proyek Laravel di VS Code. | 1) Error ENOENT package.json akibat salah direktori kerja di terminal VS Code. 2) Error 'Could not open input file: artisan' karena belum berada di root project Laravel. 3) Gangguan koneksi SSL 'curl error 56 OpenSSL SSL_read unexpected eof' saat composer create-project. 4) Database awal 'database.sqlite does not exist'. | 1) Membuka folder root project Laravel yang benar di VS Code. 2) Menjalankan 'composer install' lanjutan untuk melengkapi dependensi vendor yang terputus. 3) Menjalankan 'php artisan key:generate' dan 'php artisan migrate' untuk membuat file database.sqlite otomatis. | Menyiapkan starter kit autentikasi Laravel Breeze dan merancang role pengguna. |
| Selasa, 11 Agt 2026 [WFH] | Implementasi autentikasi sistem menggunakan Laravel Breeze (Blade + Alpine.js), instalasi aset frontend Tailwind CSS via Vite, dan penambahan atribut role pengguna pada database. | 1) Muncul pesan 'Nothing to migrate' saat menjalankan migrasi ulang. 2) Kebutuhan pemisahan hak akses bagi 4 jenis pengguna: mahasiswa, admin, unit, dan pembimbing. | 1) Membuat file migrasi baru 'add_role_to_users_table' dengan tipe enum ('mahasiswa', 'admin', 'unit', 'pembimbing') default 'mahasiswa'. 2) Menguji registrasi akun mahasiswa dan mengganti role akun pertama menjadi admin via Laravel Tinker. | Merancang skema database relasional untuk seluruh siklus penerimaan magang. |
| Rabu, 12 Agt 2026 [WFO] | Perancangan basis data relasional. Membuat 8 Model dan File Migrasi: StudentProfile, Unit, Application, ApplicationDocument, Placement, Logbook, FinalReport, dan Certificate. | 1) Potensi mass assignment exception saat pengisian data form ke model Eloquent. 2) Bentrok penamaan class antara ProfileController bawaan Breeze dengan ProfileController khusus mahasiswa. | 1) Menambahkan konfigurasi 'protected $guarded = ["id"];' pada seluruh Model Eloquent. 2) Menggunakan alias 'StudentProfileController' di routes/web.php dan memisahkan subfolder controller 'App\Http\Controllers\Student\ProfileController'. | Mengembangkan form profil mahasiswa dan form pengajuan magang. |
| Kamis, 13 Agt 2026 [WFO] | Membangun modul mahasiswa: form kelengkapan profil (NIM, universitas, jurusan, telepon, alamat) dan form pengajuan magang dengan upload berkas PDF (Surat Pengantar, CV, Transkrip). | 1) Terjadi error 'InvalidArgumentException: View [student.profile.edit] not found'. 2) Mahasiswa stuck dan dilempar kembali ke profil saat membuka /student/application. 3) Muncul MassAssignmentException saat seeding unit kerja via Tinker. | 1) Memindahkan file view ke struktur folder yang presisi: resources/views/student/profile/edit.blade.php. 2) Memindahkan fungsi relasi studentProfile() dari controller ke model User.php. 3) Mengizinkan mass assignment pada model Unit dan menjalankan php artisan storage:link. | Melakukan kustomisasi tampilan identitas aplikasi dan merancang modul verifikasi admin. |
| Jumat, 14 Agt 2026 [WFH] | Kustomisasi identitas aplikasi (mengganti logo bawaan Breeze ke logo instansi Pemkot, konfigurasi APP_NAME, favicon), serta membangun controller dan view seleksi pendaftaran admin dinas. | 1) Dropdown pembimbing di halaman verifikasi admin kosong. 2) Muncul MassAssignmentException pada model Placement saat status diubah menjadi accepted. 3) Terjadi PHP Parse error saat menjalankan Tinker akibat tanda prompt '>' ikut ter-paste. | 1) Menambahkan 'protected $guarded = ["id"];' pada model Placement. 2) Melakukan seeding akun Dosen Pembimbing resmi (Retno Mumpuni, S.Kom., M.Sc - UPN Veteran Jatim) dengan hashing bcrypt via Tinker tanpa menyertakan tanda prompt. 3) Memastikan query controller memfilter role pembimbing secara tepat. | Mempersiapkan migrasi database lokal ke PostgreSQL dan standardisasi status seleksi. |
| Sabtu, 15 Agt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu, 16 Agt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin, 17 Agt 2026 [WFO] | Mengikuti peringatan HUT RI di kantor dinas dilanjutkan evaluasi sprint 1 dan pemetaan alur seleksi berkas magang. | Kebutuhan standardisasi tahapan seleksi berkas agar transparan bagi pendaftar. | Merumuskan state lifecycle pendaftaran: pending, verified, accepted, rejected. | Mengimplementasikan controller seleksi pendaftaran di dashboard Admin Dinas. |
| Selasa, 18 Agt 2026 [WFH] | Mengembangkan logika transisi status pada model Application dan controller seleksi admin dinas. | Status yang tidak valid bisa lolos jika pengguna mengirim payload HTTP manual. | Menambahkan form request validation ketat untuk parameter status dan alasan penolakan jika rejected. | Membuat antarmuka tabel seleksi pelamar di dashboard Admin Dinas. |
| Rabu, 19 Agt 2026 [WFO] | Membangun tabel seleksi pendaftaran admin dinas dengan filter status, tombol verifikasi berkas, dan modal penolakan. | Tabel data pelamar terpotong saat dibuka pada layar monitor beresolusi rendah. | Membungkus tabel dengan container responsive overflow-x-auto dan penataan kolom ringkas. | Memulai pengembangan modul Logbook harian aktivitas magang mahasiswa. |
| Kamis, 20 Agt 2026 [WFO] | Mengembangkan fitur CRUD Logbook mahasiswa (input tanggal, deskripsi pekerjaan, unggah foto bukti kegiatan). | Format tanggal logbook rentan tidak seragam antara browser mobile dan desktop. | Menggunakan input date standar ISO YYYY-MM-DD dengan casting Carbon di model Logbook. | Menambahkan validasi tipe MIME dan batas ukuran file foto lampiran logbook. |
| Jumat, 21 Agt 2026 [WFH] | Menambahkan validasi keamanan unggahan file logbook dan konfigurasi disk private storage. | Mahasiswa berpotensi mengunggah file non-gambar (seperti script PHP/HTML) pada lampiran logbook. | Memperketat rule validasi mimes:jpg,jpeg,png dengan ukuran maksimal 2048 KB. | Merancang modul Pembimbing Lapangan (Mentor Dinas) untuk verifikasi logbook. |
| Sabtu, 22 Agt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu, 23 Agt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin, 24 Agt 2026 [WFO] | Mengembangkan role Mentor Dinas (role: mentor) dan tabel pivot Placement untuk penempatan mahasiswa. | Kebutuhan mapping satu mentor membimbing beberapa mahasiswa dari universitas berbeda. | Merancang relasi hasMany mahasiswa pada User mentor melalui model Placement. | Mengimplementasikan dashboard bimbingan khusus mentor dinas. |
| Selasa, 25 Agt 2026 [WFH] | Membangun dashboard mentor dinas dengan statistik mahasiswa bimbingan aktif dan logbook yang menunggu ACC. | Mentor berpotensi melihat data bimbingan dari dinas instansi lain jika query tidak di-scope. | Menambahkan global scope / middleware tenant scoping berdasarkan agency_profile_id. | Membangun fitur verifikasi logbook (Approval dan Catatan Feedback). |
| Rabu, 26 Agt 2026 [WFO] | Mengembangkan halaman verifikasi logbook mahasiswa di sisi mentor: tombol ACC, tombol revisi, dan form catatan evaluasi. | Mentor tidak bisa memberikan koreksi deskriptif jika kegiatan mahasiswa belum sesuai. | Menambahkan kolom feedback dan status verifikasi di tabel logbooks. | Membuat rekap kehadiran dan statistik logbook per mahasiswa. |
| Kamis, 27 Agt 2026 [WFO] | Membangun halaman detail profil bimbingan mahasiswa di portal mentor dengan timeline riwayat logbook lengkap. | Jumlah entri logbook yang banyak menyebabkan halaman lambat dimuat. | Menerapkan pagination 10 entri per halaman pada riwayat logbook mahasiswa. | Melakukan review performa query pada daftar bimbingan mentor. |
| Jumat, 28 Agt 2026 [WFH] | Optimasi performa query database pada portal mentor dan perbaikan issue query N+1 pada data profil mahasiswa. | Pemanggilan $placement->application->user->studentProfile memicu query berulang di perulangan @foreach. | Menerapkan eager loading with(['application.user.studentProfile']) pada controller mentor. | Menyiapkan integrasi modul Perguruan Tinggi / Universitas. |
| Sabtu, 29 Agt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu, 30 Agt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin, 31 Agt 2026 [WFO] | Mengembangkan modul Perguruan Tinggi (role: universitas): manajemen profil kampus dan pemantauan mahasiswa terdaftar. | Universitas memerlukan akses untuk memantau apakah mahasiswanya diterima atau ditolak di dinas. | Membuat tabel monitoring pelamar kampus dengan filter status seleksi dinas. | Menangani masalah asset storage symlink yang sering 404 pada local server. |
| Selasa, 01 Sep 2026 [WFH] | Investigasi dan perbaikan aset logo instansi mitra yang mengalami HTTP 404 (LRN-001). | Symlink public/storage belum terhubung ke storage/app/public di sistem operasi Windows. | Menjalankan php artisan storage:link dan menambahkan fallback logo SVG resmi jika file tidak ditemukan. | Audit keamanan query mentah di seluruh service dan model. |
| Rabu, 02 Sep 2026 [WFO] | Audit keamanan database PostgreSQL: mengeliminasi celah SQL Injection pada filter dinamis (LRN-002). | Penggunaan interpolasi string langsung di dalam DB::raw() berisiko injeksi dan error tipe data. | Mengubah seluruh query ke Eloquent Query Builder dengan array parameter binding eksplisit. | Standardisasi penanganan fallback logo instansi baru tanpa tebak nama. |
| Kamis, 03 Sep 2026 [WFO] | Menghapus heuristik tebak nama instansi dan menstandardisasi logo fallback default resmi (LRN-003). | Instansi baru yang logonya kosong keliru menampilkan logo Diskominfo karena substring matching str_contains. | Mengganti logika dengan fallback SVG resmi default-agency.svg dan menambahkan alur provisi akun dinas. | Memperbaiki masalah otorisasi berkas laporan akhir mahasiswa. |
| Jumat, 04 Sep 2026 [WFH] | Menyelesaikan masalah otorisasi storage serving (403 forbidden) pada berkas laporan akhir (LRN-004). | URL berkas laporan bertabrakan dengan signature serve storage privat. | Membuat route dedicated /final-reports/{id}/file dengan otorisasi berbasis role pengguna. | Menyiapkan proteksi kuota unit agar tidak berkurang ganda. |
| Sabtu, 05 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu, 06 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin, 07 Sep 2026 [WFO] | Membangun proteksi pengurangan kuota unit secara atomic di database transaction (LRN-005). | Permintaan seleksi paralel berpotensi menyebabkan double-decrement kuota unit dinas. | Menggunakan DB::transaction() dan locking lockForUpdate() saat mengubah kuota unit. | Mengembangkan halaman publik verifikasi surat penerimaan magang. |
| Selasa, 08 Sep 2026 [WFH] | Membangun fitur verifikasi keaslian surat penerimaan magang dengan hash token dan QR Code (LRN-005 & LRN-007). | Surat penerimaan magang format PDF rentan dipalsukan jika tidak memiliki verifikator digital. | Menghasilkan token SHA-256 unik per surat yang mengarah ke endpoint /verify-letter/{token}. | Melakukan pengujian antarmuka pada tampilan layar ponsel (mobile-first). |
| Rabu, 09 Sep 2026 [WFO] | Audit antarmuka mobile-first: memperbaiki tabel yang melebar dan tata letak kartu aksi (LRN-009). | Pengguna smartphone harus scroll horizontal sangat jauh untuk melihat tombol aksi tabel. | Mendesain kartu responsif vertikal untuk breakpoint < 640px dengan tombol aksi ukuran sentuh ideal. | Menambahkan proteksi konfirmasi ganda pada aksi penghapusan data master. |
| Kamis, 10 Sep 2026 [WFO] | Menambahkan modal konfirmasi ganda (double-confirmation modal) untuk aksi hapus instansi & kampus (LRN-010). | Risiko terhapusnya data universitas/instansi yang sudah memiliki relasi data mahasiswa aktif. | Mengharuskan pengguna mengetik konfirmasi sebelum aksi hapus permanen dieksekusi. | Membangun Agency Control Center bagi Super Admin. |
| Jumat, 11 Sep 2026 [WFH] | Membangun Pusat Kendali Alur Dinas (Agency Hub) bagi Super Admin (LRN-011). | Super Admin kesulitan memantau dinas mana saja yang belum memiliki akun admin resmi. | Menambahkan indikator status akun Belum Ada Akun vs Akun Aktif serta tombol buat akun instan. | Mengembangkan modul sertifikat kelulusan digital. |
| Sabtu, 12 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu, 13 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin, 14 Sep 2026 [WFO] | Mengembangkan modul sertifikat kelulusan digital dengan nomor seri otomatis dan QR hash acak (LRN-013). | ID numerik sekuensial pada sertifikat mudah ditebak oleh pihak luar (risiko IDOR). | Menerapkan kolom certificate_hash acak 32 karakter untuk verifikasi publik di /verify-certificate/{hash}. | Mencegah mahasiswa mendaftar ganda saat sudah aktif magang. |
| Selasa, 15 Sep 2026 [WFH] | Membangun Integrity Guard pencegahan pengajuan ganda (duplicate application guard) (LRN-014). | Mahasiswa yang sudah berstatus aktif dapat mengirim formulir pendaftaran baru yang merusak data penempatan. | Menambahkan pengecekan di controller dan database constraint untuk mencegah pendaftaran duplikat. | Menstandardisasi posisi vertikal kartu statistik dashboard. |
| Rabu, 16 Sep 2026 [WFO] | Merapikan alignment vertikal angka metrik kartu statistik di dashboard seluruh peran (LRN-016 & LRN-030). | Panjang judul kartu yang bervariasi menyebabkan posisi angka metrik naik-turun tidak sejajar. | Menata struktur flexbox dengan mt-auto sehingga baseline angka selalu sejajar sempurna. | Menangani alur mahasiswa yang mengundurkan diri (resigned). |
| Kamis, 17 Sep 2026 [WFO] | Mengintegrasikan status pengunduran diri (resigned) dan pemulihan kuota unit kerja otomatis (LRN-017). | Mahasiswa yang mengundurkan diri tetap tampil berstatus aktif dan kuota unit dinas tertahan. | Menambahkan transisi status resigned, memulihkan kuota unit (+1), dan mengarsipkan penempatan. | Menambahkan validasi prasyarat kelulusan magang. |
| Jumat, 18 Sep 2026 [WFH] | Membangun validasi prasyarat kelulusan: tombol kelulusan terkunci sebelum nilai evaluasi masuk (LRN-018). | Admin dinas dapat meluluskan mahasiswa secara prematur sebelum mentor mengisi lembar evaluasi. | Menambahkan gate check has('evaluation') sebelum aksi kelulusan dapat diproses. | Mengembangkan modal preview dokumen laporan akhir dan lightbox foto logbook. |
| Sabtu, 19 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu, 20 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin, 21 Sep 2026 [WFO] | Mengembangkan modal interaktif live preview berkas PDF laporan akhir dan lightbox foto logbook (LRN-019). | Pembimbing harus mengunduh file laporan berulang kali hanya untuk memeriksa kelengkapan draf. | Memasang modal preview PDF tersemat (embedded iframe) dan modal foto popup interaktif. | Mengatasi memory leak pada serialisasi model Eloquent. |
| Selasa, 22 Sep 2026 [WFH] | Investigasi dan perbaikan memory exhaustion 512MB pada serialisasi model Eloquent (LRN-020). | Pemanggilan relasi rekursif di accessor model memicu circular dependency saat di-encode ke JSON. | Menghapus recursive call pada model dan membatasi relasi yang di-append otomatis. | Standardisasi arsitektur status magang dengan BackedEnum PHP 8.2. |
| Rabu, 23 Sep 2026 [WFO] | Migrasi seluruh representasi status magang ke PHP 8.2 BackedEnum ApplicationStatus (LRN-021 & LRN-022). | TypeError saat fungsi string seperti strtolower() menerima objek Enum di template Blade. | Memastikan seluruh pemanggilan Enum di Blade mengekstrak property ->value secara type-safe. | Memperbaiki alur seleksi admin dan integrasi QR TTE surat balasan. |
| Kamis, 24 Sep 2026 [WFO] | Menata ulang halaman seleksi admin menjadi kartu pipeline interaktif dan integrasi QR TTE offline (LRN-023). | API QR eksternal sering timeout saat server tidak memiliki akses internet langsung. | Memigrasikan generator QR ke package lokal simplesoftwareio/simple-qrcode yang bekerja 100% offline. | Menyiapkan framework otomasi pengujian browser headless lokal. |
| Jumat, 25 Sep 2026 [WFH] | Menyiapkan runner visual Playwright dan Puppeteer lokal mengunci ke Google Chrome sistem (LRN-025 & LRN-033). | Driver internal Playwright mengalami kendala 404 CDN di environment IDE. | Mengunci runner ke saluran Google Chrome sistem (channel: 'chrome') dengan mode eksekusi mandiri. | Menyelesaikan harmonisasi kuota dinas dan standardisasi portal mahasiswa. |
| Sabtu, 26 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu, 27 Sep 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin, 28 Sep 2026 [WFO] | Harmonisasi kuota dinas vs unit, perbaikan fungsi delete logbook, dan standardisasi lebar halaman (LRN-026 & LRN-027). | Terjadi disparitas lebar container halaman antara profil (max-w-4xl) dan logbook (max-w-7xl). | Menstandarkan seluruh halaman portal mahasiswa ke container max-w-7xl yang seragam. | Mengembangkan fitur status akun pengguna dan indeks database. |
| Selasa, 29 Sep 2026 [WFH] | Mengembangkan fitur toggle status akun Aktif/Nonaktif dan menambahkan indeks foreign key PostgreSQL. | Query pencarian pengguna melambat seiring bertambahnya data transaksi. | Menambahkan index komposit pada kolom foreign key dan status pengguna. | Membangun modul pesan instan (Chat) lintas-role. |
| Rabu, 30 Sep 2026 [WFO] | Mengembangkan modul Chat real-time lintas-role (Admin, DPL, Mentor, Mahasiswa) dengan percakapan personal dan grup. | Respon endpoint fetch /chat/api/* mengembalikan redirect 302 jika validasi gagal. | Mengonfigurasi shouldRenderJsonWhen agar endpoint chat konsisten membalas format JSON 422 (LRN-039). | Menambahkan fitur lampiran media privat dan prioritas pesan kedinasan. |
| Kamis, 01 Okt 2026 [WFO] | Mengembangkan penyimpanan lampiran chat privat (foto, audio, PDF) dan Chat Priority Engine (LRN-041 & LRN-042). | Pesan penting terkait tenggat magang atau seleksi mendesak tertimbun di daftar chat. | Membangun Smart Priority Engine berbasis status lifecycle magang dengan badge urgensi otomatis. | Mengembangkan modul Dosen Pembimbing Lapangan (DPL Kampus). |
| Jumat, 02 Okt 2026 [WFH] | Mengembangkan portal Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): monitoring bimbingan, verifikasi logbook, dan form evaluasi akademik. | Perlunya pemisahan peran dan kewenangan antara DPL Kampus (akademik) dan Mentor Lapangan (teknis dinas). | Mengimplementasikan scoping query berbasis academic_advisor_id terisolasi dari mentor dinas. | Melaksanakan audit pengujian komprehensif pada Controller Dosen. |
| Sabtu, 03 Okt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu, 04 Okt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin, 05 Okt 2026 [WFO] | Pengujian menyeluruh Controller Dosen (Dashboard, Monitoring, Logbook, Evaluasi, Anti-IDOR Guard); presentasi PPTX V2; sanitasi codebase (eliminasi view mati, rapikan skrip scratch); penguatan test suite hingga 177 test lulus 100%. | 1) Dependensi PHP GD pada unit test chat serta file temporary PPT mengotori git. 2) Mahasiswa yang belum mengisi logbook berpotensi dinyatakan lulus prematur. | 1) Menambahkan skip bersyarat pada pengujian gambar jika GD tidak aktif dan menambahkan ~$* ke .gitignore. 2) Memasang Certificate Gate: kelulusan diblokir jika belum ada logbook tervalidasi (LRN-043/055). | Mengembangkan cetak Berita Acara Penilaian (BAP) A4 resmi DPL dan render QR TTE. |
| Selasa, 06 Okt 2026 [WFH] | Implementasi cetak Berita Acara Penilaian (BAP) A4 DPL dengan format pengesahan TTE 2 kolom, render QR SVG resmi, dan pengamanan endpoint cetak nilai. | Terjadi QueryException error 500 'relation "academic_consultations" does not exist' saat cetak lembar nilai/BAP DPL (LRN-061). | Mengeksekusi migrasi database PostgreSQL yang pending via 'php artisan migrate' dan memverifikasi skema via MCP PostgreSQL. | Melakukan audit antarmuka dashboard mahasiswa, form pemilihan dosen pembimbing, dan harmonisasi status penolakan. |
| Rabu, 07 Okt 2026 [WFO] | Redesain dashboard mahasiswa (relokasi form pemilihan dosen, penyeragaman tinggi kartu), perbaikan Alpine bulk selection seleksi admin, eliminasi latensi Vite IPv4 loopback (LRN-062), dan stabilisasi rasio aspek logo navbar Pemkot Surabaya (LRN-062). | 1) Form bulk terima gagal validasi dan count 2x lipat saat toggle-all di mobile. 2) Dev server Vite Windows lag ekstrem 10-30 detik akibat mismatch IPv6 '::1'. 3) Logo lambang Surabaya di navbar tampak gepeng/kurus. | 1) Memperbaiki reaktivitas Alpine array seleksi. 2) Mengunci host Vite ke IPv4 127.0.0.1 port 5173. 3) Membungkus logo navbar dengan style 'aspect-ratio: 960/1234; object-fit: contain;'. | Standardisasi istilah Dosen Pembimbing dan pengujian latar belakang scheduler status magang. |
| Kamis, 08 Okt 2026 [WFO] | Standardisasi menyeluruh istilah 'Dosen Pembimbing' di 118 berkas Blade (LRN-065), pengujian otomatis scheduler SyncInternshipStatus (LRN-066), audit makro metrik kampus (LRN-067), redesain detail mahasiswa 4 pilar konteks (LRN-068), eliminasi border berlebih (LRN-069), serta implementasi 6 Fitur Praktis Bimbingan Dosen (LRN-070). | 1) Filter tabel mahasiswa mempersempit kartu metrik makro kampus. 2) Tampilan detail dosen terkesan kaku/AI-generated dengan gradien hitam pekat dan border berlapis. 3) Dosen membuang waktu mengetik catatan repetitif manual. | 1) Menghitung agregat metrik sebelum filter query. 2) Merefaktor UI menjadi borderless white surface modern. 3) Menambahkan kolom privat 'placements.advisor_notes', quick feedback chips 1-klik, dan link direct WhatsApp. | Melakukan pengujian regresi menyeluruh lintas peran sebelum penggabungan final. |
| Jumat, 09 Okt 2026 [WFH] | Pengujian regresi menyeluruh lintas peran (Mahasiswa, Admin Dinas, Dosen, Mentor, Admin Kampus, Super Admin), penataan partial view status cards desktop, pembersihan file temporary, dan rekonsiliasi pull request di GitHub. | Terdapat merge conflict pada branch feature dengan branch main dan beberapa ikon drawer mobile hilang pasca-merge. | Menyelesaikan konflik git, mengembalikan ikon drawer mobile dari branch laptop, dan memvalidasi seluruh test suite (280 passed 100%). | Verifikasi stabilitas repositori dan backup sebelum penggabungan final. |
| Sabtu, 10 Okt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Minggu, 11 Okt 2026 [OFF] | Libur Akhir Pekan | - | - | - |
| Senin, 12 Okt 2026 [WFO] | 1) Melakukan Comprehensive System & UI Audit (Skor 93.2 / Grade A, arsitektur SOLID, keamanan anti-IDOR, PostgreSQL, dan UI mobile-first). 2) Menanggulangi insiden regresi Git Merge PR #92 ('backup-main-sebelum-override') dengan memulihkan 22 berkas modern yang tertimpa versi cadangan lama (LRN-071). 3) Menyelaraskan tampilan mobile navigation drawer tanpa kotak pembatas. 4) Menjalankan test suite hingga 281/281 PASS (100% HIJAU, 1.914 assertions). 5) Commit & push ke remote branch FondasiAkun-Mahasiswa-Raveldo. | Merge commit PR #92 menimpa rute modular, modul chat, dan view modern dengan file cadangan lama, menyebabkan 33 kegagalan test massal dan error route undefined. | Memulihkan 22 berkas dari commit stabil b71315e, meregistrasi kembali rute modular & chat, membersihkan cache (optimize:clear), serta memvalidasi 281 test suite hingga lolos 100%. | Menyiapkan naskah laporan akhir magang, ekspor logbook terpadu ke format dokumen resmi (.docx), dan persiapan demo final sistem ke dinas. |